Anexo VII A

Prefeitura Municipal de Lucélia

Secretaria de Desenvolvimento Municipal OBRA: Execução de Calçada entre as Rua Luiz Ota / Rua dos Lírios – Vicinal LCL 050 – João Lopes da Silva ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT R$ UNIT R$ UNIT (com BDI) R$ TOTAL 1.0 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO 1.1 CPOS 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 108,00 33,75 41,19 4.448,36 1.4 CPOS 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ 72,00 12,05 14,71 1.059,12 1.5 CPOS 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 360,00 2,01 2,45 882,00 1.6 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 18,00 111,16 135,66 2.441,88 1.7 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 18,00 288,92 352,60 6.346,80 1.8 CPOS 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 18,00 56,92 69,47 1.250,46 1.9 CPOS 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 360,00 11,75 14,34 5.162,40 1.10 CPOS 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 180,00 12,86 15,69 2.824,20 CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 24.415,22

Lucélia, 19 de Fevereiro de 2020

Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

CREA/SP 5064041275 Anexo VII B Prefeitura Municipal de Lucélia

Secretaria de Desenvolvimento Municipal OBRA: Execução de Calçada entre as Rua Luiz Ota / Rua dos Lirios – Vicinal LCL 050 – João Lopes da Silva

| ITEM | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | 60 DIAS |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 60 |
|  | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO | R$ 12.207,61 | R$ 12.207,61 |
|  |  | 50,00% | 50,00% |
| VALOR DA PARCELA MENSAL: | R$ 12.207,61 | R$ 12.207,61 |
| PORCENTAGEM DA PARCELA MENSAL: | 50,00% | 100,00% |

Lucélia, 19 de Fevereiro de 2020

Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

CREA/SP 5064041275

Anexo VII C

Quadro de Composição do BDI

| Prefeitura Municipal de Lucélia |
| --- |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal OBRA: Execução de Calçada entre as Rua Luiz Ota / Rua dos Lírios – Vicinal LCL 050 – João Lopes da Silva |
| Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI |
| Administração Central | AC | 3,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 0,97% |
| Despesas Financeiras | DF | 0,59% |
| Lucro | L | 6,94% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 4,00% |
| BDI | 22,04% |

Lucélia, 19 de Fevereiro de 2020

Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

CREA/SP 5064041275